# Uchwała Nr XXII/155/2004

# Rady Gminy  Wilkowice

z dnia 08.06.2004r.

w sprawie: w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Wilkowice na lata 2004 - 2006 na realizację wieloletniej inwestycji pn. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit e ustawy z dnia 8 marca z 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ oraz na podstawie art. 109, 110, 124 ust. 1 pkt 4 ustawy o  finansach publicznych /Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003r. z późn. zm./

Rada Gminy Wilkowice
uchwala, co następuje :

§ 1.

- Przystąpić w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych do wykonania inwestycji gminnej pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej.”

Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w IV kwartale 2004r. a zakończenie w III kwartale 2006r.

- Zabezpieczyć w budżecie gminy na lata 2004, 2005, 2006 środki finansowe na realizację inwestycji, o której mowa w pkt. 1.

- Inwestycja realizowana będzie przy udziale środków strukturalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój Lokalny, Działanie 3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie  3.5.1 - Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.

§ 2.

- Wartość inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1 określa się na kwotę 2.893.302 zł.

- Kwota, o której mowa w pkt. 1 obejmuje koszty związane z realizacją robót budowlanych, koszty nadzoru inżynierskiego oraz koszty opracowania studium wykonalności inwestycji.

- W przypadku wystąpienia wydatków, które nie zostały przewidziane przed rozpoczęciem inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1 zostaną zabezpieczone w budżecie gminy dodatkowe środki finansowe na ich pokrycie.

- Szczegółowy sposób finansowania inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1 przedstawia poniższa tabela:

|  |  | Źródła | ROK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty budowlane | Finansowania | 2004 | 2005 | 2006 |
| a | Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej | Budżet Gminy | 21.636 zł | 325.260 zł | 358.023 zł |
|  |  | Dotacja z EFRR w ramach ZPORR | 64.907 zł | 975.781 zł | 1 074.067 zł |
|  |  | Łącznie | 86.543 zł | 1 301.041 zł. | 1 432.090 zł |
| 2 | Pozostałe: |  |  |  |  |
| a | Koszty nadzoru inżynierskiego | Budżet Gminy | 433 zł. | 6.505 zł | 7.161 zł |
|  |  | Dotacja z EFRR w ramach ZPORR | 1.298 zł | 19.516 zł | 21.481 zł |
|  |  | Łącznie | 1.731zł | 26.021 zł | 28.642 zł |
| b | Koszty opracowania studium wykonalności | Budżet Gminy | 4.309 zł | - | - |
|  |  | Dotacja z EFRR w ramach ZPORR | 12.925 zł | - | - |
|  |  | Łącznie | 17.234 zł | - | - |
|  | Łącznie (1a + 2a +2b) | 105.508 zł | 1.327.062 zł | 1.460.732 zł |

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.