**Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest **„ Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania: Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej**:”

W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Zamawiający wymaga:

- dokonywania uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego ,

- stwierdzania w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.

- w przypadku zaistnienia konieczności projektant sprawujący nadzór autorski ma obowiązek koordynować prace projektowe projektantów innych branż w zależności od rodzaju wykonywanych robót budowlanych,

- obecności na min. 8 radach budowy organizowanych przez Zamawiającego oraz min. 16 h prac biurowych, przy czym potwierdzenie wykonania prac biurowych następuje na karcie sprawowania nadzoru autorskiego stanowiącej załącznik do niniejszego OPZ,

- niezwłocznego przyjazdu na teren budowy w terminie i celu uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż 2 dni od wezwania Zamawiającego.

Nadzór autorski w trakcie realizacji budowy ma prawo:

 1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji,

2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

 b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Nadzór autorski sprawowany będzie w okresie realizacji inwestycji do momentu bezusterkowego odbioru robót budowlanych.